ADVS

Administrative Document Verification System

종합설계프로젝트1 수행계획발표 · 약 7분 발표용

Slide 1. 프로젝트 개요

안녕하세요. 저희는 올림조노바 무니라, 굴로모프하비빌로이고, 플래시21과 함께 ADVS 프로젝트를 진행하고 있습니다.

ADVS는 사용자가 행정서류를 제출하기 전에 필수서류 누락, 잘못된 서류, 정보 문제 등을 미리 점검해 주는 시스템입니다.

저희의 목표는 제출 후 문제가 생겨 다시 제출하는 것이 아니라, 제출 전에 문제를 발견하도록 지원하는 것입니다.

Slide 2. 추진 배경 및 필요성

현재는 서류 제출 후 담당자가 검토하는 과정에서 필수서류 누락, 오제출, 유효기간, 정보 불일치 등의 문제가 발견될 수 있습니다.

그러면 다시 보완하고 재제출해야 합니다.

저희는 이런 반복을 줄이기 위해 문제를 제출 후가 아니라 제출 전에 발견하는 시스템을 만들고자 했습니다.

Slide 3. 기업 요구사항 및 프로젝트 범위

플래시21에서 제안한 1차 대상은 졸업증명서, 경력증명서, 사업자등록증, 중소기업확인서 네 종류입니다.

핵심 기능은 세 가지입니다. 문서 분류, 핵심정보 추출, 제출 기준 자동 점검입니다.

먼저 이 네 종류로 MVP를 구현하고, 이후 다른 행정서류에도 확장할 수 있도록 설계할 계획입니다.

Slide 4. 핵심 설계 방향

저희가 중요하게 생각한 점은 같은 문서라도 제출하는 업무에 따라 기준이 달라질 수 있다는 것입니다.

예를 들어 졸업증명서가 어떤 업무에서는 필수지만, 다른 업무에서는 필요하지 않을 수 있습니다.

그래서 ADVS는 단순히 “이 문서가 무엇인가?”만 판단하는 것이 아니라, 사용자가 선택한 업무를 기준으로 필요한 서류와 점검 기준을 적용합니다.

즉, 문서 자체가 아니라 제출 목적을 기준으로 점검하는 구조입니다.

Slide 5. 서비스 시나리오

예를 들어 어떤 업무에 사업자등록증, 중소기업확인서, 경력증명서가 필요하다고 가정하겠습니다.

사업자등록증은 정상인데 중소기업확인서는 만료되었고, 경력증명서 대신 재직증명서를 제출했습니다.

ADVS는 이를 비교해서 경력증명서 누락, 유효기간 만료, 잘못된 서류 제출을 보여줍니다.

즉, 개별 문서가 아니라 제출서류 전체를 점검합니다.

Slide 6. 왜 LLM만 사용하지 않는가?

저희는 모든 작업을 LLM에게 맡기지 않습니다.

필수서류 존재 여부, 날짜, 번호 비교처럼 명확하게 계산할 수 있는 것은 규칙과 알고리즘으로 처리합니다.

반대로 문장 형태의 정보처럼 의미나 문맥을 이해해야 하는 경우에는 LLM을 활용합니다.

HoH 연구에서도 token-level diff algorithm과 LLM pipeline을 결합했습니다.

저희도 명확한 검증은 규칙으로, 의미 해석이 필요한 부분은 LLM으로 처리하는 방식을 사용합니다.

Slide 7. 시스템 구성 및 처리 흐름

전체 처리 과정은 다음과 같습니다.

사용자가 PDF나 이미지를 업로드하면, PDF 분석이나 OCR로 내용을 읽고 문서를 분류하고 핵심정보를 추출합니다.

일반적인 정보는 규칙과 스키마를 활용하고, 의미가 모호한 경우에는 LLM을 활용합니다.

이후 선택한 업무의 기준과 비교해서 필수서류, 유효기간, 정보 일치, 중복, 오제출 등을 점검하고, 최종적으로 제출 가능, 확인 필요, 보완 필요 결과를 보여줍니다.

Slide 8. 수행 일정 및 멘토링 계획

프로젝트는 9월부터 12월까지 진행합니다.

9월은 요구사항 분석과 설계, 10월은 PDF·OCR·문서 분류와 정보 추출, 11월은 자동 점검과 시스템 통합, 12월은 평가와 개선 및 최종 시연을 진행할 계획입니다.

멘토링은 이현지 멘토님과 매주 토요일 온라인과 오프라인을 번갈아 진행하고, 피드백을 다음 개발에 반영할 계획입니다.

Slide 9. 팀원 간 역할 분배

저희는 2인 팀입니다.

올림조노바 무니라는 UI/UX와 Frontend, 저는 Backend와 문서 분석, OCR·AI 처리, 점검 로직과 시스템 통합·평가를 담당합니다.

요구사항 분석, 통합 테스트, 멘토링, 발표와 문서화는 함께 진행합니다.

Slide 10. 기대효과 및 활용방안

ADVS의 핵심 목표는 문제 발견 시점을 제출 후에서 제출 전으로 바꾸는 것입니다.

이를 통해 제출 오류를 조기에 발견하고, 반복적인 검토와 재제출을 줄이며, 업무별 점검 기준을 일정하게 적용하는 것을 기대합니다.

우선 네 종류의 문서로 MVP를 구현하고, 이후 다른 문서와 업무 유형으로 확장할 수 있는 구조를 만들 계획입니다.

Slide 11. 감사합니다 / Q&A

이상으로 발표를 마치겠습니다.

ADVS의 핵심은 모든 행정 업무를 AI로 자동화하는 것이 아니라, 제출 전에 확인 가능한 문제를 미리 발견하는 것입니다.

경청해 주셔서 감사합니다.